A5 · 景区导览服务AI数字人

项目开发指导大纲

第十五届中国软件杯大赛  |  出题企业：锐捷网络（苏州）有限公司

| 比赛 | 第十五届中国软件杯大赛 A组赛题 |
| --- | --- |

| 赛题 | A5 · 景区导览服务AI数字人 |
| --- | --- |

| 初赛截止 | 2025年7月15日 15:00 |
| --- | --- |

| 核心定位 | 一个会说话的景区导游，不是一个景区服务App |
| --- | --- |

| 技术核心 | MuseTalk + CosyVoice + Whisper + DeepSeek + RagFlow |
| --- | --- |

一、赛题解读

1.1 核心目标

本赛题要求基于开源或可API调用的多模态大模型，开发一个包含游客交互端和管理后台的智能导览系统，实现逼真的数字人交互、精准的景区知识问答和深度的游客洞察。

1.2 评分权重

| 评分维度 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 功能完整度 | 多模态交互、智能问答、管理后台等功能实现完整与稳定度 | 40分 |
| 技术与创新性 | 数字人技术集成度（15分）+ 大模型与知识库应用（15分） | 30分 |
| 行业实用与体验性 | 解决景区导览痛点的程度、数字人交互自然度与用户体验（专家评估） | 20分 |
| 文档质量 | 设计文档、演示视频思路清晰，能充分展示作品亮点 | 10分 |

关键提示：功能完整度占40分，是最重的单项。在保证功能完整的基础上，技术深度（数字人集成+RAG质量）是拿高分的关键。

1.3 非功能性硬性指标

- 景区知识问答事实准确率 ≥ 90%

- 语音问答端到端延迟 < 5秒

- 需使用至少1个多模态大模型作为核心AI支撑

- 需构建本地景区知识库（非通用问答）

- 系统稳定，不应出现崩溃或长时间无响应

二、产品定位与核心叙事

2.1 核心叙事：「有记忆的导游」

普通导游每次见到游客都是陌生人。本系统的核心差异化在于数字人能记住每一个游客，实现跨访次的连续性体验：

- 首次来访：完整介绍模式，数字人主动引导游览

- 再次来访：老朋友模式，"上次你对XX很感兴趣，今天新开放了相关展区"

- 携友同行：主动提供复访引导，帮助游客带朋友重点游览偏好景点

这个定位让所有创新功能串联成一条逻辑线，而不是独立功能的罗列。

2.2 产品边界

本产品是「智能导游」，不是「景区服务平台」。以下功能明确不在范围内：打车/外卖/租货等第三方服务接入、建筑三维视图、实时人流监控（无真实数据源）。

三、功能规划

3.1 游客交互端（App）

基础功能（保分项，必须完整实现）

- 多模态交互：支持语音输入和文本输入，数字人以语音+表情+口型同步方式回答

- 智能问答与讲解：基于景区知识库RAG，准确回答景区历史、文化、景点特色等问题

- 个性化路线推荐：根据游客兴趣偏好（历史/自然/美食等）推荐不同游览路线

创新功能（加分项）

- 沉浸式叙事导览：数字人主动带游客走，像听故事而不是查百科。游览进度状态机驱动，根据游客反应动态分叉叙事路线，评审演示视觉冲击力强

- 情绪感知导游：前端摄像头捕捉游客表情（DeepFace），识别7种情绪状态，动态调整讲解风格和内容深度。体现真正的多模态感知，技术层次高

- 游客记忆系统：记录每次游览的偏好、问题、情绪状态，支撑跨访次的连续性体验，是「有记忆的导游」的底层数据基础

- 游览记忆相册：游览结束后自动生成个性化回忆卡，包含游览路线、数字人讲解摘录、景点小知识，可分享保存。实现成本低，视觉冲击力强

3.2 管理后台

基础功能（保分项）

- 知识库管理：管理员上传、更新、维护景区讲解词、文史资料、FAQ等知识文档

- 数字人形象管理：可配置外观、声音、讲解风格（学术严谨/亲切口语/故事沉浸）

- 游客感受度报告：分析交互记录，生成关注点分析、情感趋势报告及服务建议

- 数据大屏概览：展示当日/本周服务人次、热门问答、游客满意度趋势等核心运营数据

创新功能（加分项）

- 知识库冷热度分析：记录每个知识片段的检索频率，自动标记热点知识（游客最关心）和盲区知识（从未被问到），为管理员提供内容运营建议

- 群体用户画像：聚合所有游客数据，分析主要客群类型（亲子/历史爱好者/情侣等）及各客群关注点差异，支持管理方运营决策

- RAG过程可视化：展示每次问答的检索过程——问了什么问题、召回了哪些知识片段、最终用了哪些生成答案。直接证明技术理解深度，技术分加分项

四、技术架构

4.1 技术栈选型

| 模块 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 对话主模型 | DeepSeek API | 沿用服创A8已调通的RagFlow+DeepSeek体系，换景区知识库域即可复用 |
| 语音识别 STT | Whisper large-v3（本地） | RTX 4060加速，中文识别率高，支持方言，无API费用风险 |
| 语音合成 TTS | CosyVoice（本地） | 阿里开源，支持音色克隆，可制作景区专属声线，本地部署免费 |
| 数字人驱动 | MuseTalk（本地） | 实时口型驱动，8GB显存可跑，效果优于SadTalker |
| 情绪感知 | DeepFace（本地） | CPU即可运行，不占显存预算，返回7种情绪标签 |
| RAG知识库 | RagFlow + 景区语料 | 已有部署经验，景区文档直接导入，知识库冷热度可扩展 |
| App前端 | React Native + Expo | 跨平台，摄像头/麦克风API完善，适合情绪感知场景 |
| 管理后台 | Vue 3 | 已有技术储备，数据大屏、知识库管理、用户画像展示 |
| 后端API | Python Flask | 串联各AI模块，提供统一API网关 |
| 数据库 | MySQL | 用户画像、对话记录、冷热度统计持久化 |

4.2 系统架构

整体采用前后端分离架构，Flask作为统一API网关串联各AI模块：

- App端（React Native）通过WebSocket实时传输语音流和视频帧

- Flask后端并行处理：Whisper做STT、DeepFace做情绪识别

- 文本送入RagFlow检索 + DeepSeek生成回答

- 回答文本送CosyVoice合成语音，同步驱动MuseTalk生成口型视频流

- 管理后台（Vue 3）通过REST API与Flask交互，独立部署

4.3 延迟优化策略（实现 < 5秒目标）

语音问答的完整链路：语音输入 → STT → RAG检索 → LLM生成 → TTS合成 → 数字人驱动 → 播放，每个环节叠加容易超时，需要以下优化：

- Whisper使用large-v3但开启half精度推理，显存占用减半，速度提升

- DeepSeek开启流式输出（streaming），TTS拿到第一句话就开始合成，不等全文生成完毕

- MuseTalk预渲染数字人待机动画循环播放，回答期间叠加说话动画，消除冷启动延迟

- DeepFace情绪识别每2-3秒采样一次，异步执行，不阻塞主对话链路

4.4 数字人方案

设备配置：RTX 4060 Laptop 8GB显存，i7-12650H，16GB内存，完全满足本地推理需求。

- MuseTalk实时推理显存占用约4-5GB，剩余显存供Whisper large-v3和CosyVoice使用

- 情绪感知DeepFace在CPU上运行，不占GPU资源

- 数字人形象：选择一张高质量人脸照片作为基础形象，MuseTalk实时驱动口型

- CosyVoice音色克隆：录制一段景区特色声音，克隆出专属音色，配合景区IP增强整体感

4.5 讲解风格动态配置

通过动态拼接System Prompt实现讲解风格可配置，管理员在后台调整风格参数，底层对应不同的Prompt模板：

- 学术严谨模式：重史实、有数据、有引用

- 亲切口语模式：多用"你知道吗""其实啊"，口语化表达，情绪价值拉满

- 故事沉浸模式：以第一人称叙事，"我"就是历史见证者

五、产品载体

5.1 双端策略

同一套业务逻辑，实现两种前端呈现：

- 手机端（React Native App）：游客扫码使用，个人化体验，支持语音输入、情绪感知、记忆相册

- 景区大屏端：数字人全屏展示，视觉冲击力极强。同一套Vue 3代码改为横屏全屏布局，数字人居中，对话内容两侧展示

演示视频中加入大屏数字人的画面，档次直接提升一个层级，让评委感受到真实的落地场景。

5.2 演示环境

初赛提交演示视频，笔记本本地运行所有服务，手机与笔记本同局域网（手机热点）连接。决赛如需现场演示，提前评估是否需要迁移至云服务器。

六、分工建议

6.1 核心职责划分

- A：后端Flask架构、RagFlow知识库搭建与调优、MuseTalk/CosyVoice/Whisper/DeepFace本地部署与集成、各模块API联调

- B：React Native App开发，游客交互界面、摄像头/麦克风接入、情绪感知前端逻辑

- C：Vue 3管理后台开发，数据大屏、知识库管理界面、用户画像可视化、RAG过程可视化

6.2 优先级原则

- 第一阶段：MuseTalk + CosyVoice + Whisper 三件套本地跑通，端到端延迟测试

- 第二阶段：RagFlow景区知识库导入，RAG问答准确率达标（≥90%）

- 第三阶段：Flask统一API网关，串联所有模块

- 第四阶段：DeepFace情绪感知接入，沉浸式叙事状态机设计

- 第五阶段：前后端联调，管理后台功能完善

- 第六阶段：演示视频录制，文档撰写

七、初赛提交清单

根据赛题要求，初赛需提交以下材料：

- 产品源代码或可执行文件

- 产品部署和使用手册

- 产品总体设计文档

- 产品方案介绍PPT（需求场景分析、整体方案设计、核心技术与模型、创新要点、产品展示、测试数据、团队介绍）

- 产品演示视频，包含创意说明和产品重点功能展示（格式.avi/.mp4/.wmv之一，时长不超过7分钟）

演示视频是评分的重要载体，需重点呈现：数字人说话的自然度（技术分关键）、情绪感知实际效果（需在视频中可见，建议左上角显示当前情绪标签）、叙事导览的沉浸感、管理后台的数据洞察能力。

八、风险提示

8.1 技术风险

- 显存紧张：MuseTalk + Whisper large-v3 + CosyVoice同时运行时显存可能超限，需要实测。备选方案：Whisper降级到medium，或CosyVoice切换为Edge-TTS

- 延迟超标：全链路延迟超过5秒是最大风险，需要在第一阶段就进行压测，早发现早优化

- MuseTalk部署：Windows环境下CUDA配置可能有坑，建议用WSL2或直接在Linux环境下部署

8.2 内容风险

- 景区知识库质量：赛方提供的示范景区公开资料包内容有限，需主动补充百科、官网、景点说明文字等内容，这本身也是知识库管理功能的展示机会

- 问答准确率：RAG的chunk切分策略和Top N参数需要认真调优，才能稳定达到≥90%的准确率要求